План дальнейшей разработки requisites_extractors

Документ разбит на 9 независимых частей (эпиков). Каждая часть → отдельная ветка/набор коммитов.
Внутри каждой части — пошаговые задачи с критериями готовности (DoD).

Порядок частей выстроен по приоритету: сначала то, что даёт быстрый прирост качества и устраняет долги, потом расширение функционала.

Текущее состояние (аудит на 14.06.2026)

Что уже работает:

- Полный pipeline в app/services/pipeline_service.py: routing → extraction → normalization → LLM → fallback regex → validation → export.

- Маршрутизация форматов (routing_service.py): DOCX / PDF-text / PDF-scan / image / unsupported.

- Экстракторы: docx_extractor, pdf_text_extractor, pdf_ocr_extractor, image_ocr_extractor (Tesseract).

- Валидаторы с контрольными суммами: ИНН, КПП, ОГРН, БИК, счета + кросс-проверка БИК↔корр.счёт.

- LLM-слой: единый интерфейс + mock, openai, ollama клиенты, версионирование промптов.

- Fallback regex-слой и merge LLM+regex с трекингом extracted_by.

- Экспортёры: JSON, XLSX, заполнение шаблона DOCX.

- Web UI на Flask (загрузка, результат, скачивание).

Технический долг (главные проблемы):

- Нет тестов вообще — папки tests/ не существует. Это блокирует рефакторинг.

- Отладочные print() прямо в pipeline_service.py (шаги 6 и 7) — мусор в проде.

- Пустые файлы-заглушки: app/api/*, app/main.py, app/dependencies.py, ingest_service.py, postprocess_service.py, llm_extraction_service.py, export_service.py, forms.py, cross_field_validator.py, OCR backends (ocr/base.py, tesseract_backend.py, easyocr_backend.py), scripts/batch_process.py, scripts/run_dev.py.

- README пустой, нет инструкции запуска.

- Секреты в репозитории: .env закоммичен, нет .env.example.

- Один монолитный коммит first-commit — нет истории.

- Мусор в репозитории: 123.txt, script.py, fix_structure.py, test_real.docx, .idea/, заметки .txt, 90+ файлов в exports/.

- Нет Docker / CI / линтеров, хотя в навыках заявлены.

- OCR изображений примитивный: только image_to_string, нет image_to_data, нет сборки таблиц (это уже описано в ваших заметках от 12.06).

Часть 1. Гигиена репозитория и базовая инфраструктура

Цель: привести репозиторий в чистый, безопасный, воспроизводимый вид. Без этого опасно делать дальнейшие изменения.

Шаги

- Почистить мусор из git.

  - Удалить из репозитория: 123.txt, script.py, fix_structure.py, test_real.docx, 12.06.26 продолжение программы.txt, план.txt (переместить полезное в docs/), .idea/.

  - Удалить содержимое exports/ из git (оставить только .gitkeep).

- Исправить .gitignore.

  - Добавить: .env, .idea/, __pycache__/, *.pyc, venv/, .venv/, exports/*, processed/*, uploads/*, logs/*.log, *.docx (кроме shablon.docx).

- Убрать секреты.

  - Удалить .env из git-истории (git rm --cached .env).

  - Создать .env.example со всеми ключами из config.py, но без значений.

  - ⚠️ Если в .env лежал реальный OPENAI_API_KEY — отозвать его, т.к. он попал в публичную историю.

- Разбить requirements.

  - requirements/base.txt (runtime), requirements/dev.txt (pytest, ruff, black, mypy), requirements/prod.txt.

  - Убрать дубль flask (он указан дважды).

- Заполнить pyproject.toml — добавить конфиги ruff, black, mypy, pytest.

DoD: git clone даёт чистый репозиторий без секретов и мусора; pip install -r requirements/dev.txt ставит всё нужное.

Часть 2. Чистка кода и удаление заглушек

Цель: убрать отладочный мусор и определиться с пустыми файлами.

Шаги

- Удалить отладочные print() из pipeline_service.py (шаги 6 и 7, ~50 строк). Заменить на logger.debug(...) с тем же содержимым (под флагом, который выключен в проде).

- Решить судьбу пустых файлов:

  - Либо реализовать (если в плане), либо удалить, чтобы не вводить в заблуждение.

  - cross_field_validator.py — кросс-проверки уже частично в account_validator; либо перенести туда логику, либо удалить файл.

  - ingest_service.py, postprocess_service.py, llm_extraction_service.py, export_service.py — логика уже размазана по pipeline; решить: выносить в эти сервисы (чище) или удалить.

- Вынести магические числа (12_000, ocr_min_text_chars) в config.py / constants.py.

- Прогнать ruff + black по всему app/, исправить замечания.

DoD: в проде нет ни одного print(); ruff check app/ без ошибок; нет пустых модулей, которые импортируются.

Часть 3. Тесты (фундамент для всего остального)

Цель: покрыть тестами критичную бизнес-логику. Это самая важная часть — после неё рефакторинг становится безопасным.

Шаги

- Создать структуру tests/ + conftest.py + tests/fixtures/.

- Unit-тесты валидаторов (быстрый и надёжный выигрыш):

  - test_validators_inn.py — валидные 10/12-значные, битая контрольная сумма, буквы, пустое.

  - test_validators_kpp.py, test_validators_ogrn.py (13/15), test_validators_bik.py, test_validators_accounts.py.

  - Кросс-проверка БИК↔корр.счёт.

  - Использовать реальные валидные тестовые реквизиты (например, известные публичные ИНН/ОГРН).

- Unit-тесты regex-слоя test_fallback_regex.py — ИНН/КПП-связка, ОГРН, email, phone, р/с, к/с, БИК с разными разделителями и OCR-шумом.

- Unit-тесты нормализации test_normalization.py.

- Unit-тесты routing test_routing.py — по расширению/MIME/контенту PDF.

- Интеграционные тесты pipeline на mock-LLM:

  - test_pipeline_docx.py, test_pipeline_pdf_text.py — на 2–3 эталонных документах в fixtures/.

  - Проверять: заполненность полей, needs_review, наличие экспортов.

- Настроить pytest (coverage порог, например 70% на validators/ и services/).

DoD: pytest зелёный; покрытие валидаторов ≥ 90%; есть фикстуры с эталонными документами.

Часть 4. CI/CD (GitHub Actions)

Цель: автоматическая проверка на каждый push/PR. Вы изучали CI/CD — это прямое применение.

Шаги

- .github/workflows/ci.yml:

  - Matrix по Python (3.11, 3.12).

  - Шаги: install → ruff check → black --check → mypy app → pytest --cov.

  - Кэш pip-зависимостей.

- Бейджи в README (build status, coverage).

- (Опционально) pre-commit hooks — pre-commit-config.yaml с ruff/black, чтобы ловить до коммита.

- (Опционально) Dependabot для обновления зависимостей.

DoD: PR не мёржится с красным CI; бейдж зелёный в README.

Часть 5. Качество извлечения: усиление OCR и промптов

Цель: реализовать то, что описано в ваших заметках от 12.06 — это даёт самый заметный прирост качества на «карточках контрагента».

Шаги (порядок = порядок коммитов из ваших заметок)

- Validator hardening — расширить validation_service: возвращать review_reasons, помечать «ogrn looks like classifier code» (ОКПО/ОКТМО/ОКВЭД ≠ ОГРН), очищать невалидные поля в None с warning.

- Усилить fallback regex — искать БИК/рс/кс рядом с ключом (а не любое 9/20-значное число); канонизация (р/с начинается с 40, к/с с 30).

- Split промптов — build_text_prompt() и build_image_table_prompt(); отдельный профиль для image/table с жёсткими правилами (ИНН/КПП в разные поля, ОГРН ровно 13 цифр и т.д.).

- Нормализация OCR-текста — normalize_ocr_text, normalize_requisite_numbers, split_classifiers_block (вынести блок классификаторов ОКПО/ОКАТО/ОКТМО/ОКОГУ/ОКВЭД).

- Структурный OCR для изображений — перейти на pytesseract.image_to_data (Output.DICT), group_words_into_lines() по top-координате, extract_key_value_lines(); сохранять debug-артефакты (raw_ocr_text, ocr_lines, kv_candidates).

- Реализовать OCR backends — ocr/base.py (интерфейс), tesseract_backend.py, easyocr_backend.py; переключение через settings.ocr_backend.

- Расширить схему результата — extracted_by, review_reasons, fill_rate в JSON-экспорте (часть уже есть).

DoD: на тест-наборе «карточек контрагента» доля верно извлечённых ИНН/КПП/ОГРН/БИК/счетов заметно растёт; есть метрика fill_rate до/после.

Часть 6. REST API (Flask)

Цель: реализовать пустые app/api/* — отдельный JSON-слой рядом с Web UI.

Шаги

- app/api/schemas_http.py — Pydantic-модели запроса/ответа API.

- app/api/routes_health.py — GET /api/health (статус, версия).

3. **`app/api/routes_upload.py`** — `POST /api/extract` (multipart файл → JSON-результат); `GET /api/result/<id>`; `GET /api/download/<id>/<format>`.

- app/main.py — фабрика Flask-приложения (create_app), регистрация blueprints (web + api), конфиг, error handlers.

- app/dependencies.py — общие зависимости (билдер pipeline, лимиты).

- Единый формат ошибок — JSON {error, code, details} через app/core/exceptions.py.

- Тесты API — test_api.py (health, успешный extract, невалидный файл, 413 на превышение размера).

DoD: curl -F file=@sample.docx localhost:5000/api/extract возвращает корректный JSON; есть тесты эндпоинтов.

Часть 7. CLI и batch-обработка

Цель: реализовать заявленные режимы запуска (CLI приоритетен по вашему же плану).

Шаги

- Дописать scripts/run_dev.py — запуск Flask в dev-режиме.

- scripts/run_cli.py — уже 214 строк; провести ревизию, привести к актуальному pipeline, добавить тест.

- scripts/batch_process.py — обработка всех файлов из папки: прогресс-бар, сводный отчёт (CSV/JSON), счётчик needs_review.

- Единая точка входа — python -m app или console_scripts в pyproject.toml.

DoD: python scripts/batch_process.py ./input_dir обрабатывает папку и выдаёт сводку.

Часть 8. Контейнеризация (Docker)

Цель: воспроизводимый запуск, в т.ч. с системными зависимостями OCR (tesseract, poppler).

Шаги

- Dockerfile — multi-stage; установить tesseract-ocr, tesseract-ocr-rus, poppler-utils, libmagic; non-root user.

- docker-compose.yml — сервис app + (опционально) Ollama для локального LLM.

- .dockerignore — исключить exports/, venv/, .git/, tests/.

- Healthcheck в compose на /api/health.

- Документировать запуск через Docker в README.

DoD: docker compose up поднимает рабочее приложение с OCR без ручной установки зависимостей.

Часть 9. Документация и наблюдаемость

Цель: проект должен быть понятен любому новому разработчику и пригоден для отладки.

Шаги

- README.md — описание, архитектура (диаграмма pipeline), быстрый старт (local/Docker), переменные окружения, примеры CLI/API, список полей реквизитов.

- docs/ — перенести план.txt и заметки от 12.06 как docs/architecture.md и docs/extraction-notes.md.

- CONTRIBUTING.md — как запускать тесты, линтеры, формат коммитов.

- Структурное логирование — request/document id во всех логах (частично есть), время по этапам, причина needs_review.

- (Опционально) метрики — счётчик обработанных документов, средний fill_rate, доля needs_review.

DoD: новый разработчик поднимает проект по README за < 15 минут.

Рекомендуемый порядок выполнения

| Приоритет | Часть | Почему сейчас |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ч.1 Гигиена репо | Безопасность (секреты!) и чистая база |
| 2 | Ч.2 Чистка кода | Убрать print() из прода |
| 3 | Ч.3 Тесты | Фундамент для безопасного рефакторинга |
| 4 | Ч.4 CI/CD | Автопроверка качества |
| 5 | Ч.5 Качество извлечения | Главный продуктовый прирост |
| 6 | Ч.6 REST API | Расширение интерфейсов |
| 7 | Ч.7 CLI/batch | Завершение режимов запуска |
| 8 | Ч.8 Docker | Воспроизводимость |
| 9 | Ч.9 Документация | Финальная полировка |

Совет: Части 1–4 можно сделать быстро (1–2 вечера каждая) — это «расчистка» перед основной работой. Часть 5 — основная продуктовая ценность, её стоит дробить на 7 отдельных коммитов (по шагам). Части 6–9 — независимы и могут идти параллельно.

Срочное (сделать в первую очередь)

- ⚠️ Проверить, был ли реальный API-ключ в закоммиченном .env. Если да — отозвать его немедленно (он в git-истории навсегда).

- Убрать print() из pipeline_service.py — 5 минут, заметный эффект.

- Создать tests/ хотя бы для валидаторов — это даёт уверенность при любых правках.